|  |  |
| --- | --- |
| 22 al 26 de Agosto 2022 | * Generación de Maquetado en Figma para el área de atención a clientes, Inicio, Tabla de Proyecto, Tabla de Seguimiento. * Investigación de material de apoyo para programar (Video Tutorial). |
| 29 de Agosto al 2 de Septiembre 2022 | * Continuar con el Maquetado ahora generando Graficas de Barra y de Pasteles, Gestor de Contraseñas y generando vistas, pero a nivel administrador (que se pueda visualizar todo lo anterior por proyecto) * Generación de cotización de alogamiento web y posibles herramientas a utilizar, cuando se inicie a programar * Investigación de material de apoyo para programar (dependencias de React como lo son Mui y Atomize) |
| 5 al 10 de Septiembre 2022 | * Generación de cotización de servidores ya sea para tenerlo de manera física o de manera virtual * Generación de propuesta de base de datos * Investigación de plataforma de desarrollo de código para trabajar en tiempo real (codesandbox). * Instalación de dependencias a utilizar en codesandbox |
| 12 al 17 de Septiembre 2022 | * Generación de código para la separación de áreas generadas en le maquetado como lo es barra de menú, notificaciones, mensajes, perfil y área de trabajo * Generación de estilos CSS referentes al código a generar |
| 19 al 23 de Septiembre 2022 | * Generación de código para la las tablas para visualizar la información en un espacio pequeño * Optimización de código generado de la semana pasa, seccionándolo en diferentes archivos para mandarlos a llamar en las nuevas ventanas a generar |

Imágenes de Aportación de Actividades





